# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 30.08.2021 года № 84-р

с. Евстратовка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Евстратовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Евстратовского сельского поселения» на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г. № 78 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Евстратовского сельского поселения», с постановлением администрации Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 27.08.2021 г. № 79 «О внесении изменений в постановление администрации Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 17.12.2020г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Евстратовского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Евстратовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Евстратовского сельского поселения» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Евстратовского сельского поселения.

Глава Евстратовского сельского поселения: Г.Д.Лобова

Приложение

к распоряжению администрации Евстратовского сельского поселения от 30.08.2021 года № 84-р

План

реализации муниципальной программы Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Евстратовского сельского поселения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Евстратовского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Евстратовского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете Евстратовского сельского поселения) | | | | | |
| всего | в том числе по источникам | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | | Вне-бюджет-  ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Евстратовского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 1220,7 | 1261,0 | 116,0 | 1220,7 | | 197,0 |
| администрация Евстратовского сельского поселения | х | 1220,7 | 0,0 | 0,0 | 1220,7 | | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие градостроительной деятельности Евстратовского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 1143,0 | 1261,0 | 116,0 | 1143,0 | | 197,0 |
| администрация Евстратовского сельского поселения | всего | 1143,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,0 | | 0,0 |
|  | 1143,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Наличие актуальных документов территориального планирования поселения и их реализация | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | | 0,0 |
| администрация Евстратовского сельского поселения | всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | | 0,0 |
| 91404120510190850200 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятие по комплексному развитию сельских территорий | Выполнение мероприятий по комплексному развитию на территории поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 393,0 | 1261,0 | 116,0 | 393,0 | | 197,0 |
|  | администрация Евстратовского сельского поселения | всего | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 393,0 | 0,0 | |
| 914041207302L576F | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 393,0 | 0,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Евстратовского сельского поселения» | Обеспечение качественными и своевременными услугами ЖКХ населения Евстратовского сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | |
| администрация Евстратовского сельского поселения | всего | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | |
|  | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и модернизация жилищно- коммунального комплекса. |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 |  | |
| администрация Евстратовского сельского поселения | всего | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 |  | |
| 91405020520191370200 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 |  | |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |  | |
| администрация Евстратовского сельского поселения | всего | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |  | |
| 91405010520296010200 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |  | |