# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  01.06.2017  года  №  59

с.Евстратовка

Об  утверждении плана по улучшению состояния системы централизованного питьевого  водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Евстратовском сельском поселении  на 2017 год

В соответствии с   Федеральным законом  Российской Федерации от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

1. Утвердить прилагаемый план по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в  Евстратовском сельском поселении на 2017 год  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава     Евстратовского    сельского поселения                                   Г.Д.Лобова

Приложение № 1

к распоряжению

от 01.06.2017 года № 59

ПЛАН

по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения

и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением  в Евстратовском сельском поселении на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъяснительная работа среди населения о необходимости установки фильтров для снятия жесткости воды, или кипячения | постоянно | Грек О.Л. |
| 2 | Разъяснительная работа по установке счетчиков учета водопотребления для абонентов | постоянно | Грек О.Л. |
| 3 | Своевременное устранение порывов на водопроводной сети | по мере необходимости | Лобова Г.Д. |
| 4 | Замена насоса на скважине водозабора « Центр» в с.Евстратовка, замена запорной арматуры | май | Лобова Г.Д. |
| 5 | Строительство павильона наземного типа с ограждением санитарной зоны в с.Евстратовка на водозаборе ул.Мира | Сентябрь - октябрь | Лобова Г.Д. |
| 6 | 1.Обкос санитарной зоны скважин от сорной растительности | июнь - сентябрь | ООО « Коммунальщик» |
|  | 2.Побелка оголовков скважин | июнь | ООО « Коммунальщик» |
| 7 | Содержание прилегающей территории гидрантов | постоянно | Суховерша А.П. начальник ДПК с.Евстратовка |
| 8 | Разработка ПСД на реконструкцию водопровода в с.Евстратовка | 2018г. | Лобова Г.Д. |
| 9 | Ремонт скважины № 3 на водозаборе « Центр» в с. Евстратовка | август | Лобова Г.Д. |