# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  09.09.2016  года  №  74

с.Евстратовка

Об  утверждении плана по улучшению состояния системы централизованного питьевого  водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в Евстратовском сельском поселении  на 2016 год

В соответствии с   Федеральным законом  Российской Федерации от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

1. Утвердить прилагаемый план по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением в  Евстратовском сельском поселении на 2016 год  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава     Евстратовского    сельского поселения                                   Г.Д.Лобова

Приложение № 1

к распоряжению

от 09.09.2016года № 74

ПЛАН

по улучшению состояния системы централизованного питьевого водоснабжения

и улучшения качества питьевой воды, потребляемой населением  в Евстратовском сельском поселении на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена башни Рожновского в х.Славянка | сентябрь 2016 г. | Лобова Г.Д. |
| 2 | Разъяснительная работа среди населения о необходимости установки фильтров для снятия жесткости воды, или кипячения | постоянно | Грек О.Л. |
| 3 | Разъяснительная работа по установке счетчиков учета водопотребления для абонентов | постоянно | Грек О.Л. |
| 4 | Устранение порывов на водопроводной сети | по мере необходимости | Лобова Г.Д. |
| 5 | Замена участков водопровода в с.Евстратовка : ул.Первомайская ул.Садовая ул.Пролетарская | июль июль сентябрь | Лобова Г.Д. |
| 6 | Замена насосов на скважине | по мере необходимости | Лобова Г.Д. |
| 7 | Строительство павильонов наземного типа с ограждением санитарной зоны | Сентябрь - октябрь | Лобова Г.Д. |
| 8 | 1.Обкос санитарной зоны скважин от сорной растительности 2.Побелка оголовков скважин | май - сентябрь май | МУП « Теплосеть» МУП « Теплосеть» |
| 9 | Содержание прилегающей территории гидрантов | постоянно | «Евстратовская "ДПК Суховерша А.П. |