CОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

CXII сессии

от 10.03.2020 год

с. Евстратовка

Об утверждении плана работ по использованию

средств муниципального дорожного фонда

Евстратовского сельского поселения на 2020 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Евстратовском сельском поселении, Совет  народных депутатов Евстратовского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить план работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Евстратовского сельского поселения на 2020 г. согласно приложению № 1.

- Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Евстратовского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Евстратовского сельского поселения   Лобову Г.Д.

Глава  Евстратовского

сельского поселения                                             Г.Д.Лобова

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Евстратовского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области

от 10.03.2020г. № 253

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда

Евстратовского сельского поселения на 2020 год

| Наименование работ, объекта, адреса и пр. | дорога (да,нет) | План на 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  | асфальт | Грунт/ щебень | тыс.руб. | Объем работ в соответствующих единицах | Срок выполнения работ | Наличие сметной документации: да, нет |
| Очистка дорог сельского поселения от снега | да | да | 50,0 | 35,6 км | 01.02.2020 01.04.2020 01.11.2020 31.12.2020 | нет |
| Установка дорожных знаков на дорогах местного значения сельского поселения | да |  | 200,0 | 500 кв.м. | 01.09.2020 | нет |
| Устройство дренажа (ул.Хребтова) |  |  | 400,0 | 70 м. | 01.09.2020 | нет |
| Ямочный ремонт дороги в с.Евстратовка, ул.Набережная | да |  | 300,0 | 1600 м. | 01.09.2020 | нет |
| Спил нависающих крон деревьев | Шт. |  | 200,0 | 200 | 01.02.2020 01.05.2020 | нет |
| Очистка тротуаров от снега, посыпка песчано- соленой смесью |  |  | 30,0 | 1210 пог.м. | 01.02.2020 30.03.2020 01.11.2020 31.12.2020 | нет |
| Содержание дорог (покос сорной растительности) | да | да | 70,0 | 35,6 км | 01.06.2020 31.08.2020 | нет |
| Софинансирование из местного бюджета работ по проведению ощебенения дороги в с. Евстратовка, ул.Октябрьская, за счет средств областного бюджета |  | да | 75,0 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 1325,0 |  |  |  |